Договор № __________

на выполнение капитального ремонта  на объекте:  «Водонасосная станция 1 подъема на р.Лунь-Вож» в части «Восстановление дистанционного управления режима работы насосных агрегатов» МУП «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта»

Республика Коми, г. Ухта,                                                                                        «___»_________2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щелкановой Елены Александровны, действующего на основании устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании __________ с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от _______ № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить  капитальный реомнт   дистанционного управления режима работы насосных агрегатов по объекту :  «Водонасосная станция 1 подъема на р.Лунь-Вож» (далее по тексту - объект) в объеме в соответствии с  Приложение №1 к настоящему Договору (Техническим заданием) и Приложением №2 (сметной документацией), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

1.3. «Подрядчик» выполняет работы, указанные в п.1.1.,  используя материалы и оборудование  «Подрядчика».

1.4. Работы на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технических актов Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и т.д.).

2. Обязательства сторон

2.1. Обязанности "Заказчика":

2.1.1. Предоставить  оформленный доступ на объект Подрядчику для выполнения работ.

2.1.2. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в размере, сроки и порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

2.2. Обязанности "Подрядчика":

2.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Договору, в соответствии  с  действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ, регулирующими вопросы выполнения данных видов работ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2.2.2. Разработать в соответствии с ГОСТ 21.408-93 и передать «Заказчику» на бумажном (электронном) носителе Техническую документацию согласно п.5.7. договора.

2.2.3. Выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном Договором и сдать работы "Заказчику" с предоставлением  полного комплекта   исполнительной документации  в соответствии с нормативными требованиями, а также  инструкцию по  пользованию системы дистанционного управления режима работы насосных агрегатов на «Водонасосной станции 1 подъема на р.Лунь-Вож»

2.2.4. Обеспечить все предусмотренные сметной и Технической документацией необходимые материалы для выполнения работ по настоящему контракту, а также оборудование, конструкции, изделия, инвентарь с приложением  сертификатов, паспортов и инструкций, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, охрану материалов.

2.2.5. Самостоятельно организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

2.2.6. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием, сметной  документацией, нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, действующими на территории РФ, регулирующими вопросы выполнения данного вида работ  и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта;

- своевременное устранение  недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, который составляет __________ года.

- выполнение на объекте всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике  безопасности и охране окружающей среды, охране труда во время проведения работ.

2.2.7. Выполнить  капитальный реомнт   дистанционного управления режима работы насосных агрегатов по объекту :  «Водонасосная станция 1 подъема на р.Лунь-Вож»:

- доставку оборудования надлежащего качества, комплектности, количества;

- разгрузку;

-монтаж, пуско-наладочные работы;

-обучение персонала,

в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1) и утвержденной сметной документацией (Приложение № 2) к настоящему Договору, по месту поставки и в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.

2.2.8. Нести ответственность перед "Заказчиком" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

2.2.9. Обязуется вывезти в 5-дневный срок со дня приема-сдачи объекта «Заказчиком» за пределы объекта, принадлежащие «Подрядчику», оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, вывезти строительный мусор.

2.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2.11. Письменно в 3-х дневный срок известить «Заказчика» о готовности объекта к сдаче-приемке.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора, определена в соответствии с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме «Подрядчика» и составляет _____________ с учетом НДС (18%), или НДС не облагается.

3.2.Окончательная оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в безналичной форме, по факту выполнения работ в течение 14-ти банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС № 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС № 3). «Подрядчик» направляет «Заказчику» счет-фактуру на оплату в течение 3-х дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

3.4. Оплата осуществляется в рублях.

- 4. Порядок производства работ

4.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему контракту «Заказчик» назначает и уполномочивает  своего представителя на период проведения работ по данному контракту, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет контроль за выполнением работ и имеет право доступа на объект  в течение всего периода выполнения работ.

4.2. При обнаружении, в период производства работ на объекте, ненадлежащего качества работ, поставленных материалов и оборудования, либо несоответствия условиям настоящего Договора о количестве, комплектности «Заказчик» в течении пяти дней со дня обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом «Подрядчика».

4.3. «Подрядчик» обязан за свой счет исправить все замечания в  течение десяти  дней со дня получения претензии.

- 5. Порядок сдачи и приемки объекта

5.1.  В случае обнаружения несоответствий «Подрядчика» в технической документации, условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков, «Заказчик» направляет  «Подрядчику» в течение 20 рабочих дней мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работы с перечислением выявленных недостатков (объем, качество) и сроков их устранения.

5.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ, «Подрядчик»  за свой счет и своими силами устраняет недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества и (или) объема. Предельный срок для устранения недостатков выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества и (или) объема - 10 дней.

5.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом "Подрядчика" в разумный срок при их обнаружении, но  не более 15 дней.

5. При отсутствии со стороны «Заказчика» претензий относительно  выполненных работ  «Подрядчик»  и «Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней  подписывают акт выпаленных работ .

5.7. После выполнения работ  «Подрядчик» обязан передать Заказчику на поставленное в рамках Договора оборудование и материалы, следующие документы:

- счета-фактуры;

- оригиналы паспортов, гарантийные талоны с приложением описания условий гарантийного технического обслуживания, руководство по применению (эксплуатационную документацию), ремонтно-техническую документацию;

- копию сертификата соответствия государственным стандартам;

- санитарно – эпидемиологические паспорта или заключения;

- товарные накладные (товарно-транспортные накладные);

- иную документацию, прилагаемую производителем к поставляемым материалам и оборудованию.

5.8. Вся прилагаемая документация должна быть предоставлена на русском языке или иметь точный и достоверный перевод на русский язык. В случае предоставления перевода Подрядчиком гарантирует его полноту и точное соответствие оригиналу на иностранном языке. Копии документов, предоставляемых при поставке, должны быть заверены  Подрядчиком.

6. Обеспечение материалами и оборудованием

6.1. "Подрядчик" самостоятельно занимается комплектацией необходимых для выполнения, в рамках настоящего Договора, комплекса работ материально-технических ресурсов, оборудования, осуществляет их поставку, разгрузку и складирование, хранение и охрану.

6.2. Доставка оборудования и материалов в рамках Договора осуществляется за счёт «Подрядчика».

6.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Полноту ответственности за отсутствие какой-либо необходимой вышеуказанной документации несет в полном объеме "Подрядчик".

6.4. "Подрядчик" несет ответственность за качество материалов и оборудования для выполнения работ по объекту, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК).

- 8. Гарантии качества

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и весь комплекс выполненных "Подрядчиком"  работ в рамках настоящего Договора.

8.2. На "Подрядчике" лежит риск случайного уничтожения и случайного повреждения объекта до его приемки «Заказчиком».

8.3. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается в течение __________ лет со дня подписания Акт ввода объекта в эксплуатацию ,но не менее срока гарантии на оборудование, материалы.

8.4. Гарантийный срок на оборудование и материалы устанавливается в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и другими документами, но не менее срока гарантии «Изготовителя».

8.5. Если в период гарантийной срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине "Подрядчика", то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в установленные "Заказчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Имущественная ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных настоящим договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 10% цены настоящего договора.

9.2. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения работ.

9.3. "Подрядчик" в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта, несёт в полном объёме материальную ответственность за нанесенные убытки и ущерб, причиненный имуществу "Заказчика" и (или) третьим лицам в результате неправомерных своих действий или бездействия при выполнении работ в рамках настоящего договора.

9.4. "Подрядчик" при нарушении своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность в форме платежей "Заказчику" или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине "Подрядчика", и не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта "Заказчиком". "Подрядчик" устраняет выявленные дефекты за свой счет в установленные "Заказчиком"  сроки, если  не устраняет в установленные сроки, то возмещает расходы Заказчику на устранения неисправности.

- в случае, если "Заказчиком" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то "Подрядчик" обязан своими силами и без увеличения стоимости в установленный  "Заказчиком" срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.5. В случае просрочки исполнения "Подрядчиком" обязательств, предусмотренных настоящим договором, а так же отдельных этапов работ согласно графику производства работ, "Заказчик" вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства в размере 0,1% цены Договора.  "Подрядчик" освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

9.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Превышения "Подрядчиком" сметных объемов и объема выполненных работ оплачиваются и выполняются "Подрядчиком" за свой счет.

9.8. В случае привлечения для выполнения комплекса работ по настоящему договору других организаций – субподрядчиков (заключая с ним договоры субподряда) ответственность перед "Заказчиком" за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные договором подряда, и с надлежащим качеством должен принять на себя "Подрядчик".

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

10.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по Соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

- 11. Порядок расторжения договора

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

11.3. При расторжении договора по соглашению сторон, он прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора, совместному решению "Заказчика" и "Подрядчика" с передачей результата незавершенной работы, исполнительной  документация передается "Заказчику".

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров. Срок рассмотрения взаимных претензий, включая подготовку и направление ее Стороне, составляет 14 рабочих дней. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормативно-техническими нормами законодательства Российской Федерации, Республики Коми, нормативными актами МОГО «Ухта».

12.5. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору и направленные по адресу, указанному в параграфе 13 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего договора, считаются направленными надлежащим образом.

12.6. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по адресу, указанному в параграфе 13 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов

12.7. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

12.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами РФ с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12.9. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальная и ресурсная сметы;

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик» МУП «Ухтаводоканал» Юридический адрес: 169300, РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Телефон: (8216) 76-21-53 Факс (8216)76-17-38 ОГРН: 1021100740495 ИНН: 1102028818 КПП: 110201001 Банковские реквизиты: р/с 40702810200020000040 Ухтинский ФКБ «Северный кредит» (ОАО) к/с 30101810800000000736, БИК: 048717736 ОКПО: 55415188 | «Подрядчик» _______________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: ОГРН: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с ______________________ БИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________/Е.А. Щелканова/ | Директор _____________/______________/ |
| м.п. | м.п. |