МУП «Ухтаводоканал»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 94/05-2013 от «   ».05.2013 года

о проведении Запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах МУП «Ухтаводоканал»:

Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина,3,строение 5(инв.№00802082);

Скважина 55А п.Пожня (инв.№00200040);

Скважина №3 в п.Шудаяг (инв.№00200012);

Скважина №1 в п.Шудаяг (инв.№00200011 );

Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,строение 1(здание доочистки)( инв.№00801697);

Здание решеток (п.Ярега) инв.№00801793);

Очистные сооружения канализации п.Водный (инв.№00200101).

Содержание:

| 1. | Проект Договора на выполнение работ | стр. 2 – 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приложения к договору (1-7)- Технические задания | стр. 8 - 14 |
| 3 | Приложение к договору (8)- Календарный план | Стр. 15 |
| 3. | Форма Заявки на участие в Запросе ценовых котировок | стр. 16,17 |
| 4. | Перечень документов, предоставляемых Участниками Запроса ценовых котировок | стр. 18 |

## ПРОЕКТ ДОГОВОРА  ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах МУП «Ухтаводоканал»

г.Ухта                                                                                                           «____»                      2013г.

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования  городского округа «Ухта»(МУП «Ухтаводоканал»), в лице директора Мека Евгения Александровича  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ____________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на основании Протокола подведения итогов Запроса ценовых котировок в электронной форме №______ от «___»___________2013, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

# Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровель на объектах МУП «Ухтаводоканал»:

Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина,3,строение 5(инв.№00802082);

Скважина 55А п.Пожня (инв.№00200040);

Скважина №3 в п.Шудаяг (инв.№00200012);

Скважина №1 в п.Шудаяг (инв.№00200011 );

Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,строение 1(здание доочистки)( инв.№00801697);

Здание решеток (п.Ярега) инв.№00801793);

Очистные сооружения канализации п.Водный (инв.№00200101)

# Подрядчик обязан выполнить все обусловленные работы, применяя:

# материалы Подрядчика.

# нужное вписать (материалы Подрядчика, материалы Заказчика)

1.3. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные работы в полном соответствии с Конкурсной документацией, Техническим заданием (Приложения № 1-7  к настоящему договору), Календарным планом выполнения работ (приложение №8 к настоящему договору),  именуемыми далее «Технической документацией» и сдать их в законченном виде в установленные настоящим договором сроки.

# 1.4. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком объемы работ и оплачивает их в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

# Статья 2. Стоимость работ по Договору

- 2.1.Общая  цена Договора составляет:

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

- ________________________________ рублей, в том числе НДС.

- Цена по объектам составляет:

Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина,3,строение 5(инв.№00802082);

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС

Скважина 55А п.Пожня (инв.№00200040);

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС;

Скважина №3 в п.Шудаяг (инв.№00200012);

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС;

Скважина №1 в п.Шудаяг (инв.№00200011 );

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС;

Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,строение 1(здание доочистки)( инв.№00801697);

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС;

Здание решеток (п.Ярега) инв.№00801793);

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС;

Очистные сооружения канализации п.Водный (инв.№00200101)

- ________________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,

________________________________ рублей, в том числе НДС.

Цена Договора определяется по результатам открытого конкурса № _______ (Протокол заседания Комиссии по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в                                  МУП «Ухтаводоканал» от «___» «___________» 20_____г. № ________»).

- 2.2.  Указанная в пункте 2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 3.  Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору  Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все предусмотренные Договором работы за свой риск в соответствии с СНиП и ТУ, СП и других нормативных документов. Сдать Заказчику работы в установленные Договором сроки, в полном соответствии с технической документацией и условиями Договора по актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, требований по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

3.4. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

3.5. Устранять замечания Заказчика в процессе производства работ в случае обнаружения Заказчиком отклонений от технической документации и условий настоящего договора, а также приложений к нему.

3.6. Не позднее 3-х дней со дня обнаружения информировать Заказчика о необходимости выполнения работ, неучтенных технической документацией, и увеличения в связи с этим стоимости работ. В случае необходимости выполнения работ,  неучтенных в технической документации, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.7. Незамедлительно извещать Заказчика и, до поступления от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, независящих от подрядчика, угрожающих годности, прочности результатов выполняемой работы, или не позволяющих достигнуть заданных технической документацией требований.

3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.9. После выполнения работ сдать заказчику по акту приема-передачи строительную площадку.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

4.2. Обеспечить Подрядчика всей необходимой для производства работ документацией в объеме, необходимым для начала и последующего продолжения производства работ Подрядчиком на объектах.

4.4. Произвести оплату, выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего договора.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 5.  Сроки выполнения работ.

5.1. Начало работ: _____________________________

Окончание работ  __________________________

Статья 6. Платежи и расчеты.

6.1. Расчеты за выполненные и переданные согласно настоящему Договору работы осуществляются в течении _________ дней после подписания сторонами  Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направляет в адрес Заказчика счет-фактуру.

6.3.  Моментом выполнения расчетных обязательств Заказчика является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Статья 7. Производство работ

7.1 Подрядчик информирует Заказчика о назначении им ответственного лица, отвечающего за состояние производства работ на строительной площадке объекта.

7.2. Заказчик письменно информирует Подрядчика о назначенном им представителе на объекте, который ведет надзор за выполнением и качеством работ, в установленном порядке осуществляет приемку выполненных работ по актам сдачи-приемки выполненных работ, а также в случае необходимости производит выборочную проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, технической документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа к осмотру всех видов работ в любое время в течение всего периода производства работ.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан   в согласованный срок переделать эти работы для приведения их в состояние надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию. Возмещение расходов по исправлению некачественно выполненных работ осуществляется Подрядчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику копий подтверждающих документов путем перечисления выставленной суммы на расчетный счет Заказчика.

7.4. Подрядчик обязан устранить недостатки обнаруженные и отмеченные в журнале производства работ Заказчиком.

7.5. Риск случайной гибели выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ несет Заказчик.

Статья 8. Приемка законченных выполнением работ.

8.1 После завершения работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней сдает Заказчику законченные выполнением работы путем подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и полный комплект исполнительной документации ( в том числе профиль, исполнительную съемку) в соответствии с требованиями СНиП, ТУ и других нормативных правил и условиями настоящего договора.

Статья 9. Гарантии.

9.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления, если по соглашению Сторон не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

9.3.   Для составления акта дефектовки в период гарантийного срока, и сроков их устранения Подрядчик обязан за свой счет командировать своего представителя в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт дефектовки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий. Под такими событиями понимаются, стихийные бедствия природного характера, объявленная или необъявленная война, террористические акты, внутренние вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж, бойкот или локаут любых видов, решения, постановления, а также принудительные действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору  отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут, длится более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для обеспечения надлежащего выполнения Сторонами принятых по настоящему договору обязательств. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, по истечении указанного срока, то каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

10.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3 (Трех) дней с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств известить другую Сторону об этом с приложением подтверждающих документов компетентных органов.

Статья 11. Лицензии (сертификаты, разрешения).

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан иметь копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к видам работ, являющимися предметом Договора.

11.2. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

Статья 12. Имущественная ответственность Сторон.

12.1. В случае просрочки исполнения обязательств, Стороны вправе применить следующие санкции:

12.1.1. В случае несвоевременной оплаты законченных выполнением и сданных по актам сдачи-приемки работ Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством. «Заказчик» освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.1.2. В случае просрочки сдачи и/или выполнения работ относительно указанного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости не сданных и/или не выполненных работ за каждый день задержки сдачи и/или выполнения.

12.2. В случае если одна из Сторон настоящего Договора решит применить к другой Стороне указанные в п.п. 12.1.1., 12.1.2. виды ответственности, то она обязана  соблюсти досудебный (претензионный) порядок, который заключается в подготовке и направлении другой Стороне соответствующей претензии.

12.3. Уплата неустойки за просрочку, процентов за пользование чужими денежными средствами или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Статья 13. Расторжение Договора

13.1. Заказчик и Подрядчик имеют право расторгнуть настоящий по взаимному согласию Сторон, с оплатой фактически выполненных работ.

13.2. В соответствии с настоящим Договором допускается одностороннее расторжение Договора по инициативе Заказчика при условии оплаты Подрядчику вознаграждения за фактически выполненную работу в случае, если:

13.2.1. Подрядчик выполняет работы некачественно и с браком, не устраняя в разумный срок вышеуказанные недостатки.

13.2.2. Подрядчик неоднократно не выполняет сроки сдачи работ.

13.2.3. Прекращены сроки действия, либо отозваны у Подрядчика лицензии, сертификаты и разрешения на производство предусмотренных настоящим договором работ.

Статья 14. Срок действия договора.

14.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания до полного надлежащего выполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

Статья 15. Особые условия

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по настоящему Договору по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

15.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, а также связанные с настоящим Договором и вытекающие из него, разрешаются сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка, заключающегося в следующем: одна сторона направляет другой стороне претензию; другая сторона в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии направляет стороне ответ на претензию. Только после соблюдения претензионного порядка сторона имеет право на обращение в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

15.4. Все сделки, связанные с уступкой права требования и переводом долга, передачей любых прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам, подлежат обязательному предварительному письменному согласованию и действительно только при наличии согласия обеих сторон.

15.5. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

Статья 16. Реквизиты и подписи сторон.

| «Заказчик» МУП «Ухтаводоканал» Юридический адрес: 169300, РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Телефон: (8216) 76-21-53 Факс (8216)76-17-38 ОГРН: 1021100740495 ИНН: 1102028818 КПП: 110201001 Банковские реквизиты: р/с 40702810200020000040 Ухтинский ФКБ «Северный кредит» (ОАО) к/с 30101810800000000736, БИК: 048717736 ОКПО: 55415188 | «Подрядчик» _______________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: ОГРН: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с ______________________ БИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________/Е.А. Мека / | Директор _____________/______________/ |
| м.п. | м.п. |

«____»                      2013г

Приложение № _1_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина, 3, строение 5 (инв.№ 00802082)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, улица Губкина, 3, строение 5 |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Устройство покрытия кровли из 1 слоя изолина |  | м2 | 24,5 |
| 2 | Установка наружных инвентарных лесов |  | м2 | 8,0 |
| 3 | Крепление к стене дюбель-гвоздями 60х40, шаг 300мм металлической полосы из оцинкованной стали |  | м | 19,5 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № _2_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Скважина 55 А п. Пожня (инв.№ 00200040)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, п. Пожня |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен люка и вентиляционного выхода на крышу |  | м3 | 0,39 |
| 2 | Демонтаж металлических сливов |  | м2 | 3,25 |
| 3 | Разборка покрытий кровли из оцинкованной стали |  | м2 | 28,9 |
| 4 | Устройство покрытия кровли из профнастила НС 57-750-0,7 по готовому основанию |  | м2 | 28,9 |
| 5 | Устройство примыканий к стенам люка и вентиляции из оцинкованной стали толщиной 0,55 |  | м | 7,4 |
| 6 | Установка металлических сливов из оцинкованной стали по верху кирпичной кладки люка |  | м2 | 6,7 |
| 7 | Вывоз мусора |  | т | 0,95 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № _3_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Скважина №3 п. Шудаяг (инв.№ 00200012)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, п. Шудаяг |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Снятие рулонного ковра по периметру крыши для демонтажа металлических сливов |  | м2 | 6,28 |
| 2 | Демонтаж металлических сливов |  | м2/м | 7,54/12,6 |
| 3 | Установка металлических сливов |  | м2/м | 7,54/12,6 |
| 4 | Ремонт рулонного покрытия в месте снятия рубероида в 1 слой |  | м2 | 6,3 |
| 5 | Устройство рулонного покрытия из 1 слоя наплавляемых материалов |  | м2 | 13,2 |
| 6 | Устройство примыканий к вентиляционным трубам из наплавленных материалов |  | м2 | 1,04 |
| 7 | Устройство и разборка наружных инвентарных лесов |  | м2 | 8,0 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков

Подрядчик           ___________________________________  (                        )

Приложение № _4_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Скважина №1 п. Шудаяг (инв.№ 00200011)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, п. Шудаяг |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Снятие рулонного ковра по периметру крыши для демонтажа металлических сливов |  | м2 | 6,28 |
| 2 | Демонтаж металлических сливов |  | м2/м | 7,54/12,6 |
| 3 | Установка металлических сливов |  | м2/м | 7,54/12,6 |
| 4 | Ремонт рулонного покрытия в месте снятия рубероида в 1 слой |  | м2 | 6,3 |
| 5 | Устройство рулонного покрытия из 1 слоя наплавляемых материалов |  | м2 | 13,2 |
| 6 | Устройство примыканий к вентиляционным трубам из наплавленных материалов |  | м2 | 1,04 |
| 7 | Устройство и разборка наружных инвентарных лесов |  | м2 | 8,0 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № _5_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Фекальные очистные сооружения, пгт.Ярега, ул.Первомайская, 1а, строен.1 (здание доочистки) (инв.№ 00801697)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж металлических сливов по парапету |  | м2 | 18,5 |
| 2 | Устройство покрытия кровли из 2-х слоев гидроизола |  | м2 | 440,0 |
| 3 | Устройство примыканий кровли из 2-х слоев гидроизола по стенам и вентиляционным коробам |  | м2 | 18,9 |
| 4 | Монтаж металлических сливов из оцинкованной стали |  | м2 | 18,5 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № _6_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Здание решеток (п.Ярега) (инв.№ 00801793)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж металлических сливов по парапету |  | м2 | 6,7 |
| 2 | Устройство покрытия кровли из 2-х слоев гидроизола |  | м2 | 87,1 |
| 3 | Устройство примыканий кровли из 2-х слоев гидроизола по стенам и вентиляционным коробам |  | м2 | 8,57 |
| 4 | Монтаж металлических сливов из оцинкованной стали |  | м2 | 6,7 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № _7_  к Договору подряда №___ от «___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора - гл. инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________  Т.А. Филиппова

«____»  ________________  2013 г.

Техническое задание

На выполнение работ  по капитальному ремонту кровли.

Очистные сооружения канализации п. Водный (инв.№ 00200101) (хлораторная)

| Перечень основных данных и требований |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для технического задания |  | Договор подряда № ____ от __________ 2013 г. |  |  |
| Вид строительства |  | Капитальный ремонт |  |  |
| Сроки начала и окончания работ |  | Начало работ: _________________2013г. Окончание работ: ______________2013г. |  |  |
| Заказчик |  | МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| Местоположение объекта |  | Республика Коми, г.Ухта, п. Водный |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Основные требования к выполнению работ |  | Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ |  |  |
| Перечень работ для выполнения |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Разборка рулонного ковра кровли |  | м2 | 96,0 |
| 2 | Устройство покрытия кровли из 2-х слоев гидроизола |  | м2 | 96,0 |
| 3 | Устройство примыканий кровли из слоя гидроизола к вентиляционным трубам |  | м2 | 1,5 |
| Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ПТО    __________________________________   (О.В. Душина)

Начальник ОТН    __________________________________  (А.М. Симаков)

Подрядчик           ___________________________________  (                            )

Приложение № 8

к Договору № ___

от « __ » _________ 2013 г.

# Календарный план

выполнения работ по капитальному ремонту кровель на объектах МУП «Ухтаводоканал»

| №№ | Наименование объекта: | Сроки выполнения работ (дни) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина,3,строение 5(инв.№00802082) | 2 дня |
| 2 | Скважина 55А п.Пожня (инв.№00200040) | 3 дня |
| 3 | Скважина №3 в п.Шудаяг (инв.№00200012) | 2 дня |
| 4 | Скважина №1 в п.Шудаяг (инв.№00200011 | 2 дня |
| 5 | Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,строение 1(здание доочистки)( инв.№00801697) | 13 дней |
| 6 | Здание решеток (п.Ярега) инв.№00801793 | 4 |
| 7 | Очистные сооружения канализации п.Водный (инв.№00200101 | 4 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал») |  |
| Директор ______________________ /Е.А. Мека/ | Директор _______________ / ____________/ |
| м.п. | м.п. |

Форма Заявки на участие в Запросе ценовых котировок в электронной форме

(Оформляется на фирменном бланке Участника Запроса ценовых котировок)

Директору

МУП «Ухтаводоканал»

Е.А. Мека

ЗАЯВКА

на участие в  проведении Запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах МУП «Ухтаводоканал»:

Колодец водоприемный, криб, г.Ухта, улица Губкина,3,строение 5(инв.№00802082);

Скважина 55А п.Пожня (инв.№00200040);

Скважина №3 в п.Шудаяг (инв.№00200012);

Скважина №1 в п.Шудаяг (инв.№00200011 );

Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,строение 1(здание доочистки)( инв.№00801697);

Здание решеток (п.Ярега) инв.№00801793);

Очистные сооружения канализации п.Водный (инв.№00200101).

| Информация об Участнике Запроса ценовых котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование Участника Запроса ценовых котировок | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму – для юридических лиц: указать Ф.И.О., паспортные данные, местожительства – для индивидуальных предпринимателей. |  |
| Юридический адрес: | Указать полностью |  |
| Почтовый адрес: | Указать полностью |  |
| Фактический адрес: | Указать полностью |  |
| Контакты: | Указать с кодом телефон, факс, адрес электронной почты. |  |
| Банковские реквизиты: | Указать полностью |  |
| Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника. |  |
| Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника. |  |
| Критерии оценки |  |  |
| Предложенная стоимость работ (с приложением обоснованного расчета) |  | _____________ руб, без НДС. |
| Сроки выполнения работ | __________ календарных дней |  |
| Условия и сроки оплаты оказанных работ | Рассрочка платежа сроком на _____ календарных дней |  |

1. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в Запросе ценовых котировок в электронной форме и гарантируем выполнение работ по капитальному ремонту кровель в строгом соответствии с извещением № 94/05-2013 и на условиях и в сроки, указанные в проекте Договора подряда, технических заданий

(приложения 1-7 ) и календарного плана.

2.Настоящей Заявкой подтверждаем , что документы представленные на Запрос ценовых котировок в электронной форме заверены ЭЦП( электронно-цифровой печатью).

3. Настоящей заявкой подтверждаем:

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об Запроса ценовых котировок производства;

- на день подачи заявки на участие в Запросе ценовых котировок в электронной формы, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой организацией ;

- наличие необходимых сертификатов и других документов, подтверждающих качество материала, используемого при выполнении работ по договору подряда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. В случае, если наша Заявка на участие в Запросе ценовых котировок в электронной форме будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать Договор подряда с МУП «Ухтаводоканал» (согласно приложенного к Извещению  проекта Договора подряда), в соответствии с указанными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями, и в сроки, указанные в Извещении № 94/05-2013 о проведении Запроса ценовых котировок.

5. В случае, если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Запроса ценовых котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора подряда с МУП «Ухтаводоканал», мы берем на себя обязательства подписать Договор подряда с МУП «Ухтаводоканал» (согласно приложенного к Извещению проекта Договора подряда), в соответствии с указанными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями, и в сроки, указанные в Извещении № 94/05-2013 о проведении Запроса ценовых котировок.

5. Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям участия в Запросе ценовых котировок электронной форме, наша Заявка может быть отклонена.

Приложения:

(указать количество экземпляров и количество листов каждого документа)

1.

2.

3.

| _____________________________________ (должность) | ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участниками Запроса ценовых котировок, необходимых для идентификации Участников и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями на дату заключения договора.

- Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа – генерального директора, директора, президента и т.п.

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Свидетельства о внесении изменений и дополнений (при наличии) в учредительные документы юридического лица.

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов статистики ОКПО,                           ОКОНХ)

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера, паспорт предприятия).

- Выписка из ЕГРЮЛ, срок действия которой не превышает 6 (шесть) месяцев на дату предоставления.

- Доверенность на лицо, подписывающее договор (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом).

- Лицензии и сертификаты на производство работ, документы об участии в СРО, иная документация (оказание услуг и пр.).

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма №1).

- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма №2).

- Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

- Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

- Копия паспорта

- Копия сданной декларации за последний отчётный период.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера).

- Лицензии и сертификаты на производство работ, документы об участии в СРО, иная документация (оказание услуг и пр.)

- Копия сданной декларации за последний отчётный период.

- Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

Примечание:

- Все документы предоставляются в копиях, заверенных подписью ответственного лица и печатью Участника Запроса предложений, с указанием ФИО, должности ответственного лица и даты заверения.

- Для участия в Запросе предложений документы предоставляются в электронном виде по электронной почте, для заключения договора заверенные копии предоставляются на бумаге.